##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.12.2018 № 1229

р.п.Любытино

Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ

Любытинского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации  Администрация Любытинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки муниципальных программ Любытинского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности (далее - Порядок).

2. Считать утратившими силу постановления Администрации Любытинского муниципального района:

от 20.08.2013 № 372 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ Любытинского муниципального района, их формирования и реализации»;

от 06.04.2015 № 168 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Любытинского муниципального района».

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района                         А.А.Устинов

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального района

от 24.12.2018 № 1229

ПОРЯДОК

разработки муниципальных программ Любытинского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки

эффективности

1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа Любытинского муниципального района (далее - муниципальная программа) - это система мероприятий, согласованных по задачам, реализуемым ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы, срокам осуществления и ресурсам, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития муниципального района.

Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - это составная часть муниципальной программы, направленная на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются органом местного самоуправления, его структурными подразделениями, муниципальными учреждениями, определенными в Перечне муниципальных программ в качестве ответственных исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель).

1.2. Муниципальная программа подлежит утверждению постановлением Администрации муниципального района в срок до 1 ноября года, предшествующего году, в котором планируется начало реализации муниципальной программы.

1.3. Срок реализации муниципальной программы определяется в соответствии с перечнем  муниципальных  программ  и  не должен  превышать       10 лет.

1.4. Ответственные исполнители (соисполнители) муниципальной программы в течение 5 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы определяют должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы, достижение целевых показателей, освоение финансовых средств, подготовку отчета о ходе реализации муниципальной программы. Копия правового акта о назначении ответственных должностных лиц направляется в отдел экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства Администрации муниципального района в течение      5 рабочих дней со дня его принятия.

2

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений Концепции социально-экономического развития Любытинского муниципального района, Стратегии социально-экономического развития Любытин- ского муниципального района до 2030 года и иных нормативных правовых актов.

# Значения целевых показателей муниципальной программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Любытинского муниципального района.

# При формировании целей, задач и основных мероприятий, а также характеризующих их целевых показателей учитываются объемы соответствующих источников финансирования, внебюджетные источники.

2.2. Муниципальная программа содержит:

паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению            № 1 к настоящему Порядку;

характеристику текущего состояния (с указанием основных проблем) соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального района, приоритеты и цели государственной политики в указанной сфере;

основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения;

мероприятия муниципальной программы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

2.2.1. Целевые показатели муниципальной программы (далее - целевые показатели) должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (целевой показатель должен характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все важные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы, при этом из формулировки целевого показателя должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений целевого показателя, отражающая достижение соответствующей цели или решение задачи);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

объективность (не допускается использование целевых показателей, улучшение конечных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел, используемые целевые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы к искажению результатов реализации муниципальной программы);

сопоставимость (выбор целевых показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды);

# однозначность (определение целевого показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики, для чего следует избегать излишне сложных целевых показателей и целевых показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

# экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые целевые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

# достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе мониторинга и оценки реализации муниципальной программы);

# своевременность и регулярность (отчетные данные должны представляться в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Порядка).

# 2.2.2. Количественные значения целевых показателей рассчитываются по годам на срок реализации муниципальной программы в соответствующих единицах измерения:

# на основе данных федерального государственного статистического наблюдения с указанием источника получения информации;

# на основе данных ведомственной отчетности и других источников получения информации с указанием источника получения информации.

# Значения целевых показателей определяются ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития Любытинского муниципального района.

# При расчете целевых показателей на основе данных ведомственной отчетности и при расчете целевых показателей, по которым не предусмотрено статистическое наблюдение, приводится порядок расчета значения целевого показателя или указывается источник получения информации.

2.3. С учетом специфики муниципальной программы в нее могут быть включены дополнительные разделы, в том числе подпрограммы.

2.4. Подпрограмма содержит:

паспорт подпрограммы по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

мероприятия подпрограммы  по  форме согласно  приложению  № 4  к  настоящему Порядку.

3

2.5. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения  указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением Администрации муниципального района.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы может быть принято решение  о необходимости прекращения действия или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

3. Порядок разработки муниципальной программы

3.1. Муниципальная программа разрабатывается  в  соответствии  с  перечнем муниципальных программ, утверждаемым распоряжением Администрации муниципального района.

3.2. Перечень муниципальных  программ  формируется  комитетом финансов Администрации муниципального района с учетом предложений органов исполнительной власти местного самоуправления, его структурных подразделений, муниципальных учреждений, представляемых  в комитет финансов Администрации муниципального района в соответствии с требованиями подпункта 3.3 настоящего Порядка.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется  до 1 сентября года,  предшествующего  очередному  финансовому году.

3.3. Перечень  муниципальных  программ содержит  наименования муниципальных программ, включаемых в них подпрограмм, сроки реализации муниципальных программ и ответственных исполнителей.

3.4. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в форме проекта

постановления Администрации муниципального района в соответствии с требованиями к содержанию муниципальной программы, установленными пунктом 2 настоящего Порядка.

# К проекту муниципальной программы прилагаются:

обоснование-расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы, по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку;

копии соглашений (договоров) о намерениях (в случае необходимости) между ответственным исполнителем и организациями, подтверждающих финансирование муниципальной программы за счет внебюджетных источников;

копии писем о намерениях участия в муниципальной программе.

4

3.5. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель  вправе  инициировать  внесение изменений  в мероприятия  муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований  на реализацию  мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

3.5.1. При наличии в муниципальной программе мероприятий, касающихся развития территорий на основе территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий для размещения объектов капитального строительства, их реконструкции, капитального ремонта, проект постановления Администрации муниципального района об утверждении муниципальной программы либо о внесении изменений в муниципальную программу подлежит согласованию с отделом архитектуры и градостроительства Администрации Любытинского муниципального района.

3.6. Проект постановления Администрации муниципального района о внесении изменений в муниципальную программу подлежит согласованию с комитетом финансов и отделом экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства Администрации муниципального района.

В случае получения ответственным исполнителем заключения отдела экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства Администрации муниципального района и (или) комитета финансов Администрации муниципального района (далее - заключение) проект постановления об утверждении муниципальной программы либо о внесении изменений в муниципальную программу в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения дорабатывается и представляется на повторное согласование в отдел экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства Администрации муниципального района и (или) комитет финансов Администрации муниципального района.

В случае несогласия с замечаниями и предложениями, изложенными в заключении, в отдел экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства Администрации муниципального района и (или) комитет финансов Администрации муниципального района в срок, указанный во втором абзаце настоящего пункта, представляется мотивированная информация в письменной форме, которая рассматривается отделом экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства Администрации муниципального района и (или) комитетом финансов Администрации муниципального района в течение              5 рабочих дней со дня получения информации.

Проект постановления Администрации муниципального района о внесении изменений в  муниципальную программу,  касающихся объемов  и  источников финансирования, с расчетами финансовых ресурсов, необходимых

5

для реализации муниципальной программы, направляется в Счетную палату для  проведения финансово-экономической экспертизы.

Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения Счетной палаты в письменной форме информирует Счетную палату о результатах рассмотрения предложений и замечаний (при наличии), изложенных в заключении Счетной палаты по проекту постановления Администрации Любытинского муниципального района об утверждении муниципальной программы либо о внесении изменений в муниципальную программу.

3.7. Согласование проекта муниципальной программы, проекта постановления Администрации Любытинского муниципального района о внесении изменений в муниципальную программу осуществляется в сроки, определенные Инструкцией по делопроизводству Администрации Любытинского муниципального района.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной

программы

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств муниципального района осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета (далее - бюджетные ассигнования).

4.2. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств  бюджета муниципального района в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований,  предусмотренным решением  Думы  муниципального района о бюджете Любытинского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель готовит проект постановления Администрации муниципального района о внесении изменений в муниципальную программу, касающихся ее финансового  обеспечения, целевых  показателей, перечня мероприятий на текущий и последующие годы.

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением  Думы  муниципального района о бюджете Любытинского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период не позднее 3 месяцев со дня вступления его в силу.

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального района, регулирующими порядок составления проекта  бюджета муниципального района и планирования бюджетных ассигнований, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

6

4.3.1. В ходе исполнения муниципального бюджета показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и мероприятий, могут отличаться от показателей,  утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись муниципального бюджета.

4.4. Реализация мероприятий муниципальной программы также может осуществляться за счет средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников.

5. Управление реализацией муниципальной программы

5.1. Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет  отдел экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства   Администрации   муниципального  района.  Результаты мониторинга и оценка эффективности муниципальных программ ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе муниципального района в форме годового отчета.

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального района в течение 5 рабочих дней со дня представления его Главе муниципального района.

5.2. Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в отдел экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства  Администрации муниципального района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений  в объемы финансирования муниципальных программ.

5.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 15 февраля года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной  программы и направляет их в отдел экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства Администрации муниципального района.

5.4. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы содержит:

5.4.1. Титульный лист к годовому отчету, который должен содержать следующую информацию:

наименование муниципальной программы;

наименование ответственного исполнителя;

отчетный год;

дату составления годового отчета;

7

должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона и адрес электронной почты должностного лица, ответственного за подготовку годового отчета;

5.4.2. Отчет по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;

5.4.3. Пояснительную записку к годовому отчету, в которой отражаются основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году;

запланированные, но недостигнутые результаты муниципальной программы с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

запланированные, но не выполненные целевые показатели муниципальной программы с указанием причин невыполнения и последствий их влияния на основные параметры муниципальной программы;

причины неполного освоения средств муниципальной программы в отчетном году;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с обоснованием необходимости корректировки муниципальной программы;

5.4.4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением № 6 к настоящему Порядку.

5.5. Годовой отчет подписывается ответственным исполнителем муниципальной программы, и представляется в отдел экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства Администрации муниципального района на бумажном носителе или в электронном виде.

5.6. На основании представленных годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, расчетов оценки эффективности реализации муниципальных программ отделом экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства Администрации муниципального района формируется сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального района, который включает сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный год, о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год, о выполнении расходных обязательств района, связанных с реализацией муниципальных программ, об оценке эффективности реализации муниципальных программ, а также при необходимости предложения о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или муниципальных программ в целом.

___________________________

Приложение № 1

к Порядку разработки муниципальных

программ Любытинского муниципального

района, их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы:

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

3. Соисполнители муниципальной программы:

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1. |
| 1.1. | Задача 1. |
| 1.1.1. | Наименование целевого показателя (единица измерения) |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Наименование целевого показателя (единица измерения) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2. |
| 1.2.1. | Наименование целевого показателя (единица измерения) |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Наименование целевого показателя (единица измерения) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 2. | Цель 2. |
| 2.1. | Задача 1. |
| 2.1.1. | Наименование целевого показателя (единица измерения) |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Наименование целевого показателя (единица измерения) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2. |
| 2.2.1. | Наименование целевого показателя (единица измерения) |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Наименование целевого показателя (единица измерения) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

6. Сроки реализации муниципальной программы:

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |
| --- | --- |
|  | областной бюджет | федераль- ный бюджет | местные бюджеты | внебюджет- ные средства | другие внебюджетные источники | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Приложение № 2

к Порядку разработки муниципальных

программ Любытинского муниципального

района, их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача |
| 3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: при наличии подпрограмм, ведомственных целевых программ, реализуемых в рамках муниципальной программы, в графе 2 указывается: "реализация подпрограммы..., реализация ведомственной целевой программы..." (без детализации по мероприятиям).

Приложение № 3

к Порядку разработки муниципальных

программ Любытинского муниципального

района, их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

------------------------------------------------------------------------------------------------------_____________(наименование муниципальной программы)

Паспорт Подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| N п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача 1. |
| 1.1. | Наименование целевого показателя (единица измерения) |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Наименование целевого показателя (единица измерения) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. |
| 2.1. | Наименование целевого показателя (единица измерения) |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Наименование целевого показателя (единица измерения) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. |
| 3.1. | Наименование целевого показателя (единица измерения) |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Наименование целевого показателя (единица измерения) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

3. Сроки реализации подпрограммы:

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

2

| Год | Источник финансирования |
| --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Приложение № 4

к Порядку разработки муниципальных

программ Любытинского муниципального

района, их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

Мероприятия подпрограммы

__________________________________________________

(наименование подпрограммы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к Порядку разработки муниципальных

программ Любытинского муниципального

района, их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

_________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за ___________________

(отчетный период)

| Таблица 1. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профи- нан- сировано | освое- но | план на год | профи- нан- сировано | освое- но | план на год | профи- нан- сировано | освое- но | план на год | профи- нан- сировано | освое- но | профи- нан- сировано | освое- но |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2

Ответственный исполнитель

муниципальной программы                       ______________

должность                                   (подпись) _                           И.О.Фамилия

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета финансов

Администрации муниципального района           _______________

(подпись)                            И.О.Фамилия

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

__________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за _____________________

(отчетный период)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма <*> |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается при наличии подпрограмм.

3

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

__________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за _____________________

(отчетный период)

| N п/п | Наименование целевого показателя, ед. измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на текущий год | факт за отчетный период |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Приложение № 6

к Порядку разработки муниципальных

программ Любытинского муниципального

района, их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

ПОРЯДОК

Проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Любытинского муниципального района

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Любытинского муниципального района (далее - муниципальная программа), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальной программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных результатов как по отдельным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы, так и по муниципальной программе в целом.

2. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители по каждой подпрограмме муниципальной программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф1 + пэф2 + ...) / n, где:

| ЭФ | - | эффективность реализации муниципальной программы; |
| --- | --- | --- |
| пэф | - | оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы в баллах; |
| n | - | количество подпрограмм муниципальной программы. |

При отсутствии подпрограмм оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Ответственные исполнители муниципальных программ ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляют в отдел экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства Администрации муниципального района заполненную таблицу по каждой подпрограмме согласно приложению к настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле, приведенной в пункте 3 настоящего Порядка, в письменной форме.

2

5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:

программы, оценка эффективности которых составляет до 69 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 70 до 79 баллов, признаются умеренно эффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 80 до 89 баллов, признаются эффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 90 до 100 баллов, признаются высокоэффективными.

__________________________

Приложение к Порядку

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Любытинского муниципального района

КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации подпрограммы

__________________________________________________

(наименование подпрограммы)

_________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за _______ год

| № п/п | Наименование критерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффекти- вности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекти- вности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей |  | 35 |  |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы | отношение выполненных в отчетном году мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы |  | 25 |  |
| 3. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федерального и областного бюджета) к плановому объему финансирования (из федерального и областного бюджета) |  | 10 |  |
| 4. | Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из областного бюджета |  | 10 |  |
| 2 |
| 5. | Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из федерального бюджета |  | 10 |  |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов |  | 5 |  |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из внебюджетных источников |  | 5 |  |
|  | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | x | x | x |  |

--------------------------------

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы средств из федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.

Приложение № 7

к Порядку разработки муниципальных

программ Любытинского муниципального

района, их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной

программы или источники получения информации

__________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 8

к Порядку разработки муниципальных

программ Любытинского муниципального

района, их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

ОБОСНОВАНИЕ-РАСЧЕТ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

муниципальной программы и выполнения целевых показателей

муниципальной программы Любытинского муниципального района

__________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Цели и задачи в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Любытинского муниципального района до 2030 года, документами стратегического планирования Любытинского муниципального района | Наиме-нование меро-приятия | Наиме- нование целевого показа- теля | Обоснование- расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы | Год | Потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы (по годам) (тыс. руб.) | Конечные результаты выполнения значений целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по источникам финансирования |  |
| 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |