Приложение N 5

к Порядку разработки муниципальных программ

Любытинского муниципального района, их

формирования, реализации и проведения оценки эффективности

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы» и на период до 2028 года**

 **за 2021 год**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 1. Сведения****о финан сировании и освое нии средс тв муниц ипальной****программы (тыс. руб.)** | **Всего** | **Средства федерального****бюджета** | **Средства областного бюджета** | **Средства местного бюджета** | **Внебюджетные****источники** |
| **профи-****нан-****сировано** | **освое-****но** | **план****на год** | **профи-****нан-****сировано** | **освое-****но** | **план****на год** | **профи-****нан-****сировано** | **освое-****но** | **план****на год** | **профи-****нан-****сировано** | **освое-****но** | **профи-****нан-****сировано** | **освое-****но** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **16** | **17** |
| **Всего по муниципальной программе** | **1444,59118** | **1444,59118** | **9436,40017** | **0** | **0** | **291,84743** | **0** | **0** | **2207,75243** | **1444,59118** | **1444,59118** | **0** | **0** |
|  **Подпрограмма «Газификация Любытинского муниципального района в 2017-2022годах»** | **165,74243** | **165,74243** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **395,97130** | **165,74243** | **165,74243** | **0** | **0** |
|  **Подпрограмма «Ремонт и содержание муниципальных жилых помщений в Любытинском муниципальном районе** | **1079,58335** | **1079,58335** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1178,25663** | **1079,58335** | **1079,58335** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих на территории Любытинского муниципального района, из аварийного жилого фонда в 2017-2022 годах и на период до 2028 года"** | **0** | **0** | **9436,40017** | **0** | **0** | **291,84743** | **0** | **0** | **433,52450** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  **Подпрограмма «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Любытинского муниципального района в 2017-2022 годах»** | **199,26500** | **199,26500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200,00000** | **199,26500** | **199,26500** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы  |  |  |  |  |  |
| должность |  | подпись |  | И.О. Фамилия |
| СОГЛАСОВАНОПредседатель комитета финансов Администрации муниципального района  |  |  |  |
| подпись |  | И.О. Фамилия |

\_

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы» и на период до 2028 года» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиемероприятия | Срокреализации | Результатыреализации | Проблемы, возникшие входе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма **«Газификация Любытинского муниципального района в 2017-2022 годах»**  |
| 1. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство газовых распределительных сетей (ед) | 2021 | 0 |  |
| 2. | Строительство сетей газопотребления (ед) | 2021 | 0 |  |
| 3. | Обслуживание и ремонт сетей газораспределения, газопотребления и газового оборудования % | 2021 | 0,42 |  |
|  | Подпрограмма **«Ремонт и содержание муниципальных жилых помещений в Любытинском муниципальном районе в 2017-2022 годах»** |
|  | Улучшение условий для проживания граждан в жилых помещениях по договорам социального найма, оплата работ по обследованию многоквартирных домов с получением заключения специализированной организации,(ед). | 2021 | 3 |  |
|  | Перечисление платежей оператору фонда капитального ремонта за муниципальные помещения, % | 2021 | 100% |  |
|  | Подпрограмма **«**[**Развитие**](#P825) **инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Любытинского муниципального района в 2017-2022 годах»** |
|  | Обслуживание систем очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях.Перечень образовательных учреждениях:1.МОУ Любытинская СОШ;2.МДОУ ДС № 1;3. МДОУ ДС № 4 «Радуга»;4.МДОУ ДС № 17 | 2021 | 0 |  |
|  | Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов района (ед) | 2021 | 0 |  |
|  | Разработка проектов обустройства и (или) обустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (ед) | 2021 | 0 |  |
|  | Подпрограмма **«Переселение граждан, проживающих на территории Любытинского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2017-2022 году»** |
|  | Обследование технического состояния жилых помещений для признания их пригодными (непригодными) для проживания |  2021 | 0 |  |

 --------------------------------

 <\*> Указывается при наличии подпрограмм.

Приложение N 6

к Порядку

разработки муниципальных программ

Любытинского муниципального района,

 их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЛЮБЫТИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Любытинского муниципального района (далее - муниципальная программа), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальной программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных результатов как по отдельным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы, так и по муниципальной программе в целом.

2. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители по каждой подпрограмме муниципальной программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф1 + пэф2 + ...) / n, где:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭФ | - | эффективность реализации муниципальной программы; |
| пэф | - | оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы в баллах; |
| n | - | количество подпрограмм муниципальной программы. |

При отсутствии подпрограмм оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в соответствии с [критериями](#P998) оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Ответственные исполнители муниципальных программ ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляют в отдел экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства Администрации муниципального района заполненную таблицу по каждой подпрограмме согласно приложению к настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле, приведенной в [пункте 3](#P962) настоящего Порядка, в письменной форме.

5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:

программы, оценка эффективности которых составляет до 69 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 70 до 79 баллов, признаются умеренно эффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 80 до 89 баллов, признаются эффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 90 до 100 баллов, признаются высокоэффективными.

Приложение

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ Любытинского

муниципального района

КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации программы

(наименование подпрограммы)

 «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы» и на период до 2028 года»

 (наименование муниципальной программы)

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиекритерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценкиэффекти-вности(от 0 до 1) | Вескритерия оценки эффекти-вности | Оценка эффективности в баллах(гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутыхи запланированных подпрограммой целевыхпоказателей | отношение количества достигнутых к количествузапланированных подпрограммой целевыхпоказателей | 1 | 35 | 35 |
| 2. | Выполнение мероприятийподпрограммы | отношение выполненныхв отчетном годумероприятийподпрограммы <\*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы | 1 | 25 | 25 |
| 3. | Уровень фактическогообъема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федерального и областного бюджета) к плановому объему финансирования(из федерального и областного бюджета) | 0 | 10 | 0 |
| 4. | Отклонение освоенногообъема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования изобластного бюджета | отношение освоенного объема финансирования кфактическому объему финансирования из областного бюджета | 0 | 10 | 0 |
| 5. | Отклонение освоенногообъема финансирования из федерального бюджета от фактического объемафинансирования из федерального бюджета <\*\*> | отношение освоенногообъема финансирования к фактическому объему финансирования изфедерального бюджета | 0 | 10 | 0 |
| 6. | Отклонение освоенногообъема финансированияиз местных бюджетов отфактического объемафинансирования из местных бюджетов <\*\*> | отношение освоенногообъема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 0,65 | 5 | 3,25 |
| 7. | Отклонение освоенногообъема финансированияиз внебюджетныхисточников отфактического объема финансирования из внебюджетныхисточников <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования кфактическому объемуфинансирования из внебюджетных источников | 0 | 5 | 0 |
|  | Оценка эффективности Реализацииподпрограммы в баллах(пэф) <\*\*\*> | x | x | x | 100 |

--------------------------------

<\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<\*\*> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы средств из федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.

Приложение N 7

к Порядку

разработки муниципальных программ

Любытинского муниципального района,

 их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы» и на период до 2028 года» за 2021 год

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N целевого показателя в паспорте муниципальнойпрограммы | Наименование целевого показателя,единица измерения | Порядок расчетазначения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета елевого показателя |
| 1. | Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Любытинского сельского поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях | - | данные отдела строительства и дорожной деятельности комитета ЖКХ Администрации муниципального района |
| 1.1. | Приведение территории Любытинского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм | - | данные отдела строительства и дорожной деятельности комитета ЖКХ Администрации муниципального района |
| 1.2. | Организация освещения улиц Любытинского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей | - | данные отдела строительства и дорожной деятельности комитета ЖКХ Администрации муниципального района |
| 1.3. | Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети | - | данные отдела строительства и дорожной деятельности комитета ЖКХ Администрации муниципального района |

Приложение N 8

к Порядку

разработки муниципальных программ

Любытинского муниципального района,

 их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

ОБОСНОВАНИЕ-РАСЧЕТ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы Любытинского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы» и на период до 2028 года» за 2021 год

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи всоответствии со Стратегиейсоциально-экономическогоразвитияЛюбытинскогомуниципальногорайонасти до 2030 года, документами стратегическогопланирования Любытинского муниципальногорайона | Наименованиемеро-приятия | Наиме-нованиецелевогопоказа-теля | Обоснование-расчет финансовых ресурсов, необходимых дляреализациимероприятиймуниципальнойпрограммы ивыполненияцелевых показателей муниципальнойпрограммы | Год | Потребность в финансовых ресурсах для реализациимероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальнойпрограммы (по годам) (тыс. руб.) | Конечные результаты выполнениязначений целевыхпоказателейпо годам |
| всего | в том числе по источникам финансирования |
| федераль-ныйбюджет | областнойбюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |