**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие информационного общества в Любытинском муниципальном районе на 2017-2023 годы»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1. Сведения  о финансировании и  освоении средств  муниципальной  программы (тыс. руб.) | Всего | | Средства  федерального  бюджета | | | Средства  областного  бюджета | | | Средства  местного  бюджета | | | Внебюджетные  источники | |
| профи-  нан-  сировано | освое-  но | план  на год | профи-  нан-  сировано | освое-  но | план  на год | профи-  нан-  сировано | освое-  но | план  на год | профи-  нан-  сировано | освое-  но | профи-  нан-  сировано | освое-  но |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 |
| Всего по  муниципальной  программе, в том  числе: | 857,92069 | 857,92069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857,92400 | 857,92069 | 857,9269 | 0 | 0 |

Ответственный исполнитель

муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель комитета по

развитию МСУ и оргработе О.В.Степанова

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета финансов

Администрации муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) О.В.Новикова

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**«Развитие информационного общества в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы возникшие в ходе реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Модернизация и обслуживание локальных вычислительных сетей в ОМСУ | 2021 год | 152,964 |  |
| 2 | Организация каналов связи региональной системы межведомственного информационного взаимодействия | -//- | 0 |  |
| 3 | Приобретение оборудования и работа по установке IP-телефонии | -//- | 0 |  |
| 4 | Включение структурных подразделений и отраслевых комитетов в систему, обеспечивающую межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде | -//- | 0 |  |
| 5 | Сопровождение официального сайта Администрации муниципального района | -//- | 3,659 |  |
| 6 | Приобретение лицензионного программного обеспечения, антивирусных программ, сертифицированных средств защиты информации | -//- | 176,301 |  |
| 7 | Организация деятельности по внедрению в систему электронного документооборота, АИС АИС «МФЦ», ГАС «Управление», средств защиты информации для работы с электронной подписью | -//- | 0 |  |
| 8 | Приобретение нового компьютерного оборудования, копировальной техники, серверного оборудования, материалов для компьютера | -//- | 285,570 |  |
| 9 | Обслуживание компьютерного оборудования (ремонт техники, заправка и ремонт расходных материалов для ПК) | -//- | 239,430 |  |
| 10 | Приобретение программного обеспечения и оплата услуг по организации работ | -//- | 0 |  |
| 11 | Подключение работников Администрации к системе электронного документооборота органов исполнительной власти Новгородской области | -//- | 0 |  |

--------------------------------

<\*> Указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - **«Развитие информационного общества в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы»**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого  показателя, ед. измерения | | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений  значений целевого  показателя на конец  отчетного периода  (при наличии) | | |
|  | план на  текущий год | | | факт за  отчетный  период | |  |
| 1. | Доля ОМСУ, подключенных к единой коммуникационной сети, % | | 100 | 100 | |  | | |
| 2. | Доля аттестованных по требованиям безопасности информации автоматизированных рабочих мест в ОМСУ % | | 15 | 15 | |  | | |
| ... | Доля оснащенных рабочих мест IP-телефонией, % | | 75 | 75 | |  | | |
|  | Доля ОМСУ, использующих средства межведомственного взаимодействия, % | | 100 | 100 | |  | | |
|  | Доля ОМСУ, являющихся участниками электронного документооборота, % | | 100 | 100 | |  | | |
|  | Доля граждан и организаций, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, % | | 75 | 75 | |  | | |
|  | Доля государственных и муниципальных услуг, доступных через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Единый портал), % | | 85 | 85 | |  | | |
|  | Доля автоматизированных рабочих мест, использующих средства обеспечения межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в ОМСУ района и подведомственных им учреждениях, % | | 85 | 85 | |  | | |
|  | Степень соответствия разделов официального сайта требованиям действующего законодательства, % | | 100 | 100 | |  | | |
|  | Доля автоматизированных рабочих мест в ОМСУ, соответствующих требованиям защиты информации, % | | 85 | 85 | |  | | |
|  | Доля работников ОМСУ, имеющих электронную подпись, имеющих право подписи, % | | 45 | 45 | |  | | |
|  | Доля автоматизированных рабочих мест в ОМСУ, соответствующих современным требованиям, % | | 95 | 95 | |  | | |