##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.02.2019 № 180

р.п.Любытино

Об утверждении  Плана мероприятий по осуществлению дорожной

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности муниципального района в 2019 году

Администрация Любытинского муниципального района                       ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности муниципального района в 2019 году.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава

муниципального района         А.А.Устинов

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального района

от 27.02.2019 № 180

ПЛАН

мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования

местного значения, находящихся в муниципальной собственности муниципального района в 2019 году

|  |  |  |  | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №, п/п | Вид расходов, наименование объектов строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта | Мощности, км | Всего, руб. |  |
|  |  |  |  | средства муниципального дорожного фонда, руб. | средства областного дорожного фонда, руб. | средства федерального дорожного фонда, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Строительство местных дорог до населенных пунктов, не имеющих связи с дорогами с твердым покрытием, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт автодорог дорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности муниципального района, всего: | 0 | 1256700,00 | 1256700,00 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального района и искусственных сооружений на них, за счет средств дорожного фонда муниципального района Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | 0 | 1256700,00 | 1256700,00 | 0 | 0 |
| 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Ремонт автодорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности муниципального района, всего (км) | 16,575 | 34191348,86 | 3393348,86 | 30798000,00 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных: Новгородская область, Любытинский муниципальный район, «Любытино - Корпово», «Селище - Слобода с подъездами № 1 и № 2 к д.Шереховичи», «Любытино - Неболчи - Бокситогорск» - Звонец - Теребутенец, ж.д. ст. «Теребутенец» | 9,210/74933 | 27293000,00 | 273000,00 | 27020000,00 | 0 |
| 3.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных: Новгородская область, Любытинский муниципальный район, р.п. Любытино, ул. Комсомольская, ул. Первомайская, д.Бор, ул. Центральная | 1,523/11161 | 3976950,00 | 198950,00 | 3778000,00 | 0 |
| 3.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных: Новгородская область, Любытинский муниципальный район «Комарово-Дубровка», «Любытино-Неболчи-Бокситогороск»-Усадье | 5,038 | 500000,00 | 500000,00 | 0 | 0 |
| 3.4. | Ремонт автодороги «подъезд к с.Зарубино» | 0,790 | 2215893,85 | 2215893,85 | 0 | 0 |
| 3.5. | Проверка достоверности сметной стоимости | 0 | 205505,01 | 205505,01 | 0 | 0 |
| 4. | Содержание дорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности муниципального района | 418,800 | 12385400,00 | 12385400,00 | 0 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1. | Содержание дорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности муниципального района на территории Любытинского поселения | 310,911 | 9194700,00 | 9194700,00 | 0 | 0 |
| 4.2. | Переданные полномочия Неболчскому поселению | 107,889 | 3190700,00 | 3190700,00 | 0 | 0 |
| Всего | 47833448,86 | 17034448,86 | 30798000,00 | 0 |