Приложение N 5

к Порядку разработки муниципальных программ

Любытинского муниципального района, их

формирования, реализации и проведения оценки эффективности

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы «Бла­гоустройство территории Любытин­ского сельского поселения на 2016-2020 годы» за \_2019 год.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 1. Сведения** **о финансировании и** **освоении средств****муниципальной****программы (тыс. руб.)** | **Всего** | **Средства федерального****бюджета** | **Средства областного бюджета** | **Средства местного бюджета** | **Внебюджетные** **источники** |
| **профи-****нан-****сировано** | **освое-****но** | **план** **на год** | **профи-****нан-****сировано** | **освое-****но** | **план****на год** | **профи-****нан-****сировано** | **освое-****но** | **план** **на год** | **профи-****нан-****сировано** | **освое-****но** | **профи-****нан-****сировано** | **освое-****но** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **16** | **17** |
| **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **17534,86660** | **17534,86660** | **0** | **0** | **0** | **1821,00000** | **1821,00000** | **1821,00000** | **17296,31789** | **15628,86660** | **15628,86660** | **85,00000** | **85,00000** |
| **Подпрограмма1«Озеленение и убор ка мусора, пожарн ая безопасность н а территории Люб ытинского сельск ого поселения» му ниципальной про граммы Любытин ского сельского п оселения «Благоус тройство террито рии Любытинског о сельского поселе ния на 2016-2020 годы»** | **5516,79966** | **5516,79966** | **0** | **0** | **0** | **754,00000** | **754,00000** | **754,00000** | **4678,27973** | **4677,79966** | **4677,79966** | **85,00000** | **85,00000** |
| **Подпрограмма2 «Уличное освеще ние территорий Любытинского се льского поселени я» муниципально й программы Лю бытинского сельс кого поселения «Б лагоустройство те рритории«Любыт инского сельского поселения на 2016-2020годы»** | **8224,21038** | **8224,21038** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8224,21038** | **8224,21038** | **8224,21038** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма3****«Содержание, тек ущий и капитальн ый ремонт дорог Любытинского се льского поселени я» муниципально й программы Люб ытинского сельск ого поселения «Бл агоустройство тер ритории Любыти нского сельского поселения на 2016-2020годы»** | **3793,85656** | **3793,85656** | **0** | **0** | **0** | **1067,00000** | **1067,00000** | **1067,00000** | **4393,82778** | **2726,85656** | **2726,85656** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы  |  |  |  |  |  |
| должность |  | подпись |  | И.О. Фамилия |
| СОГЛАСОВАНОПредседатель комитета финансов Администрации муниципального района  |  |  |  |
| подпись |  | И.О. Фамилия |

\_

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Бла­гоустройство территории

Любытин­ского сельского поселения на 2016-2020 годы» за \_2019 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма <\*> «Озеленение, уборка мусора, пожарная безопасность на территории Любытинского сельского поселения |
| 1.1. | Улучшение ландшафта (покупка, доставка, посадка цветов деревьев), оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений, спиливание аварийных и упавших  | 2019 | 100% |  |
| 2.1 | Уборка общественных территорий поселения, мест общего пользования  | 2019 | 100% |  |
| 2.2 | Содержание, ремонт общественных колодцев, мостов, мостков, урн, полоскалищ, скамеек, досок объявлений, муниципальных заборов, прочих основных средств, расходных материалов, иные работы по благоустройству | 2019 | 100% |  |
| 2.3 | Приобретение и установка оборудования в местах отдыха (малые игровые формы: качели и т.п.)  | 2019 | 100% |  |
| 2.4 | Обеспечение противопожарной безопасности и содержание источников противопожарного водоснабжения и пожарных водоемов, расчистка подъездов к пожарным водоемам от снега, страхование членов добровольной пожарной команды | 2019 | 100% |  |
| 2.5 | Химическая обработка против борщевика сосновского, дезинфекция против клещей | 2019 | 100% |  |
| 2.6 | Благоустройство, содержание общественного кладбища  | 2019 | 100% |  |
| 2.7 | Софинансирование поддержки местной инициативы граждан  | 2019 | 100% |  |
| 2 | Подпрограмма <\*> «Уличное освещение территории Любытинского сельского поселения» |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения, (светильников, шт.) | 2019 | 100% |  |
| 1.2. | Заключение договоров с энергоснабжающими организациями по оплате за активную энергию и обслуживающими организациями, (шт.) | 2019 | 100% |  |
| 1.1. | Перечисление денежных средств за техническое обслуживание сетей уличного освещения  | 2019 | 100% |  |
| 1.2. | Перечисление необходимого объема средств в качестве оплаты за активную энергию | 2019 | 100% |  |
| 3 | Подпрограмма <\*> «Содержание, текущий и капитальный ремонт дорог Любытинского сельского поселения» |
| 1.1. | Содержание дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Любытинского сельского поселения  | 2019 | 100% |  |
| 1.2. | Ремонт автодорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Любытинского сельского поселения  | 2019 | 100% |  |
| 1.3. | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального района и искусственных сооружений на них, за счет средств дорожного фонда муниципального района | 2019 | 100% |  |

 --------------------------------

 <\*> Указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

\_«Бла­гоустройство территории Любытин­ского сельского поселения на 2016-2020 годы» за \_2019 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя, ед. измерения | значение целевого показателя | обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| план на текущий год | факт за отчетный период |
|  | Улучшение ландшафта (покупка, доставка, посадка цветов, деревьев, (шт.) | 1000 | 2125 |  |
|  | Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений, спиливание аварийных и упавших (шт.)      | 30 | 44 |  |
|  | Уборка общественных территорий поселения, (кв.м) | 19076,5 | 19076,5 |  |
|  | Санитарная уборка скверов и площадей, детских площадок, удаление стихийных свалок бытовых отходов и мусора, (тыс.кв.м) | 15,0 | 15,0 |  |
|  | Проведение месячников, субботников, (ед.) | 2 | 4 |  |
|  | Оборудование контейнерных площадок, (шт.) | 2 | 4 | отсутствие финансирования |
|  | Приобретение, покраска и ремонт скамеек, (шт.)урн, (шт.)досок объявлений, (шт.) | 251 | 2141 |  |
|  | Приобретение и установка оборудования в местах отдыха (малые игровые формы: качели и т.п.), (шт.) | 1 | **1** |  |
|  | Ремонт мостков, мостов, полоскалищ (шт.) | 3 | 3 |  |
|  | Санитарная уборка общественных туалетов и прилегающей территории, (шт.) | 3 | 3 |  |
|  | Ремонт, строительство, содержание общественных колодцев, (шт.) | 61 | 61 |  |
|  | Обеспечение противопожарной безопасности и содержание источников противопожарного водоснабжения и пожарных водоемов, (ед.) | 5 | 6 |  |
|  | Устройство муниципальных заборов (м2) | 375 | 375 | покраска |
|  | Химическая обработка против борщевика сосновского (га) | 2,5 | 4,5 |  |
|  | Благоустройство, содержание общественного кладбища (ед) | 2 | 2 |  |
|  | Лабораторное исследование питьевой воды из общественных колодцев | 5 | 5 |  |
|  | Приобретение стройматериалов (м3) | 10 | 10 | отсутствие финансирования |
|  | Софинансирование субсидии бюджета городских и сельских поселений Новгородской области на поддержку реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий | 1 | 1 |  |
|  | Расчистка подъездов к пожарным водоемам от снега, страхование членов добровольной пожарной команды | 6 | 6 |  |
|  | Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения, (светильников, шт.) | 1139  | 1175 | вновь установленные светильники по заявлениям жителей |
|  | Заключение договоров с энергоснабжающими организациями по оплате за активную энергию и обслуживающими организациями, (шт.) | 2 | 1 |  |
|  | Содержание дорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Любытинского сельского поселения, (км) | 122,014 | 122,014 | оформление в муниципальную собственность бесхоз.дорог |
|  | Ремонт автодорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Любытинского сельского поселения, (км) | 1,4 | 0,61 | оформление в муниципальную собственность бесхоз.дорог |
|  | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального района и искусственных сооружений на них, за счет средств дорожного фонда муниципального района | 0 | 0 |  |

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Любытинского муниципального района Бла­гоустройство территории Любытин­ского сельского поселения на 2016-2020 годы»

Приложение N 6

к Порядку

разработки муниципальных программ

Любытинского муниципального района,

 их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Любытинского муниципального района «Бла­гоустройство территории Любытин­ского сельского поселения на 2016-2020 годы»

**98,83**=(96,5+100+100)/3

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЛЮБЫТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Любытинского муниципального района (далее - муниципальная программа), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальной программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных результатов как по отдельным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы, так и по муниципальной программе в целом.

2. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители по каждой подпрограмме муниципальной программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф1 + пэф2 + ...) / n, где:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭФ | - | эффективность реализации муниципальной программы; |
| пэф | - | оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы в баллах; |
| n | - | количество подпрограмм муниципальной программы. |

При отсутствии подпрограмм оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в соответствии с [критериями](#P998) оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Ответственные исполнители муниципальных программ ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляют в отдел экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства Администрации муниципального района заполненную таблицу по каждой подпрограмме согласно приложению к настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле, приведенной в [пункте 3](#P962) настоящего Порядка, в письменной форме.

5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:

программы, оценка эффективности которых составляет до 69 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 70 до 79 баллов, признаются умеренно эффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 80 до 89 баллов, признаются эффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 90 до 100 баллов, признаются высокоэффективными.

Приложение

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ Любытинского

муниципального района

КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации подпрограммы

«Озеленение, уборка мусора, пожарная безопасность на территории Любытинского сельского поселения»

(наименование подпрограммы)

«Бла­гоустройство территории Любытин­ского сельского поселения на 2016-2020 годы» (наименование муниципальной программы)

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиекритерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценкиэффекти-вности(от 0 до 1) | Вескритерия оценки эффекти-вности | Оценка эффективности в баллах(гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутыхи запланированных подпрограммой целевыхпоказателей | отношение количества достигнутых к количествузапланированных подпрограммой целевыхпоказателей | 0,90 | 35 | 31,5 |
| 2. | Выполнение мероприятийподпрограммы | отношение выполненныхв отчетном годумероприятийподпрограммы <\*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы | 1 | 25 | 25 |
| 3. | Уровень фактическогообъема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федерального и областного бюджета) к плановому объему финансирования(из федерального и областного бюджета) | 1 | 10 | 10 |
| 4. | Отклонение освоенногообъема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования изобластного бюджета | отношение освоенного объема финансирования кфактическому объему финансирования из областного бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Отклонение освоенногообъема финансирования из федерального бюджета от фактического объемафинансирования из федерального бюджета <\*\*> | отношение освоенногообъема финансирования к фактическому объему финансирования изфедерального бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенногообъема финансированияиз местных бюджетов отфактического объемафинансирования из местных бюджетов <\*\*> | отношение освоенногообъема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенногообъема финансированияиз внебюджетныхисточников отфактического объема финансирования из внебюджетныхисточников <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования кфактическому объемуфинансирования из внебюджетных источников | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности Реализацииподпрограммы в баллах(пэф) <\*\*\*> | x | x | x | 96,5 |

--------------------------------

<\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<\*\*> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы средств из федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.

Приложение

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ Любытинского

муниципального района

КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации подпрограммы

«Уличное освещение территории Любытинского сельского поселения»

 (наименование подпрограммы)

«Бла­гоустройство территории Любытин­ского сельского поселения на 2016-2020 годы» (наименование муниципальной программы)

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиекритерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценкиэффекти-вности(от 0 до 1) | Вескритерия оценки эффекти-вности | Оценка эффективности в баллах(гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутыхи запланированных подпрограммой целевыхпоказателей | отношение количества достигнутых к количествузапланированных подпрограммой целевыхпоказателей | 1 | 35 | 35 |
| 2. | Выполнение мероприятийподпрограммы | отношение выполненныхв отчетном годумероприятийподпрограммы <\*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы | 1 | 25 | 25 |
| 3. | Уровень фактическогообъема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федерального и областного бюджета) к плановому объему финансирования(из федерального и областного бюджета) | 1 | 10 | 10 |
| 4. | Отклонение освоенногообъема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования изобластного бюджета | отношение освоенного объема финансирования кфактическому объему финансирования из областного бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Отклонение освоенногообъема финансирования из федерального бюджета от фактического объемафинансирования из федерального бюджета <\*\*> | отношение освоенногообъема финансирования к фактическому объему финансирования изфедерального бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенногообъема финансированияиз местных бюджетов отфактического объемафинансирования из местных бюджетов <\*\*> | отношение освоенногообъема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенногообъема финансированияиз внебюджетныхисточников отфактического объема финансирования из внебюджетныхисточников <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования кфактическому объемуфинансирования из внебюджетных источников | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности Реализацииподпрограммы в баллах(пэф) <\*\*\*> | x | x | x | 100 |

--------------------------------

<\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<\*\*> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы средств из федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.

Приложение

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ Любытинского

муниципального района

КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации подпрограммы

«Содержание, текущий и капитальный ремонт дорог в границах населенных пунктов Любытинского сельского поселения»

 (наименование подпрограммы)

«Бла­гоустройство территории Любытин­ского сельского поселения на 2016-2020 годы» (наименование муниципальной программы)

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиекритерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценкиэффекти-вности(от 0 до 1) | Вескритерия оценки эффекти-вности | Оценка эффективности в баллах(гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутыхи запланированных подпрограммой целевыхпоказателей | отношение количества достигнутых к количествузапланированных подпрограммой целевыхпоказателей | 1 | 35 | 35 |
| 2. | Выполнение мероприятийподпрограммы | отношение выполненныхв отчетном годумероприятийподпрограммы <\*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы | 1 | 25 | 25 |
| 3. | Уровень фактическогообъема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федерального и областного бюджета) к плановому объему финансирования(из федерального и областного бюджета) | 1 | 10 | 10 |
| 4. | Отклонение освоенногообъема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования изобластного бюджета | отношение освоенного объема финансирования кфактическому объему финансирования из областного бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Отклонение освоенногообъема финансирования из федерального бюджета от фактического объемафинансирования из федерального бюджета <\*\*> | отношение освоенногообъема финансирования к фактическому объему финансирования изфедерального бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенногообъема финансированияиз местных бюджетов отфактического объемафинансирования из местных бюджетов <\*\*> | отношение освоенногообъема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенногообъема финансированияиз внебюджетныхисточников отфактического объема финансирования из внебюджетныхисточников <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования кфактическому объемуфинансирования из внебюджетных источников | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности Реализацииподпрограммы в баллах(пэф) <\*\*\*> | x | x | x | 100 |

--------------------------------

<\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<\*\*> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы средств из федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.

Приложение N 7

к Порядку

разработки муниципальных программ

Любытинского муниципального района,

 их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации

«Бла­гоустройство территории Любытин­ского сельского поселения на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N целевого показателя в паспорте муниципальнойпрограммы | Наименование целевого показателя,единица измерения | Порядок расчетазначения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета елевого показателя |
| 1. | Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Любытинского сельского поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях | - | данные отдела ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района |
| 1.1. | Приведение территории Любытинского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм | - | данные отдела ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района |
| 1.2. | Организация освещения улиц Любытинского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей | - | данные отдела ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района |
| 1.3. | Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети | - | данные отдела ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района |

Приложение N 8

к Порядку

разработки муниципальных программ

Любытинского муниципального района,

 их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

ОБОСНОВАНИЕ-РАСЧЕТ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы Любытинского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Бла­гоустройство территории Любытин­ского сельского поселения на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи всоответствии со Стратегиейсоциально-экономическогоразвитияЛюбытинскогомуниципальногорайонасти до 2030 года, документами стратегическогопланирования Любытинского муниципальногорайона | Наименованиемеро-приятия | Наиме-нованиецелевогопоказа-теля | Обоснование-расчет финансовых ресурсов, необходимых дляреализациимероприятиймуниципальнойпрограммы ивыполненияцелевых показателей муниципальнойпрограммы | Год | Потребность в финансовых ресурсах для реализациимероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальнойпрограммы (по годам) (тыс. руб.) | Конечные результаты выполнениязначений целевыхпоказателейпо годам |
| всего | в том числе по источникам финансирования |
| федераль-ныйбюджет | областнойбюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |