##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.12.2019 № 1116

р.п.Любытино

О внесении изменений в муниципальную программу Любытинского сельского поселения «Формирование  современной городской среды

на территории Любытинского сельского поселения на 2018-2022 годы»

Администрация Любытинского муниципального района                               ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменения в муниципальную программу Любытинского сельского поселения «Формирование  современной городской среды на территории Любытинского сельского поселения на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 12.12.2017 № 1310 (далее муниципальная программа):

1.1.  Изложить раздел 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» Паспорта муниципальной программы  согласно приложению 1.

1.2. Изложить  раздел  8 согласно приложению 2.

1.3. Изложить мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Любытинского сельского поселения на 2018- 2022 годы» согласно приложению 3.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник» и  разместить на официальном сайте Администрации муниципального района  в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района                                                        А.А.Устинов

Приложение 1

к  постановлению Администрации

муниципального района

от 20.12. 2019 № 1116

6. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источники финансирования |
| --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет сельского поселения | Внебюд-жетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | 566,69159 | 324,82239 | 222,87900 | 21,84780 | 1136,24078 |
| 2019 | 1066,94485 | 32,99815 | 274,98600 | 0 | 1374,92900 |
| 2020 | 1013,09800 | 31,33300 | 275,00000 | 0 | 1319,43100 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 2646,73444 | 389,15354 | 772,86500 | 21,84780 | 3830,60078 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 20.12.2019 № 1116

IV.  Мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Любытинского сельского поселения на 2018 - 2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпро-граммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов р.п.Любытино |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |
| 1.1.1 | Адресный перечень многоквартирных домов с указанием минимального перечня работ и перечня дополнительных работ по благоустройству (в том числе изготовление проектно-сметной документации): 1. 2018 год р.п.Любытино, ул.Советов, д.38 р.п. Любытино, ул.Советов, д. 125 | отдел; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, ТСН | 2018-2022 | 1.1.1 | федеральный бюджет | 99,99041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 57,31357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 39,32600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 21,84780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 218,47778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий р.п.Любытино |
| 1.2.1. | Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | отдел; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, ТСН | 2018-2022 | 1.2.1 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | - |
| 3 | Благоустройство территорий общего пользования в р.п.Любытино |
| 1.3 | Благоустройство общественных территорий в р.п.Любытино |
| 1.3.1. | Благоустройство общественных территорий (в том числе изготовление проектно-сметной документации): в том числе по годам | отдел; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, ТСН | 2018-2022 | 1.3.1 | федеральный бюджет | 466,70118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 267,50882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 183,55300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Благоустройство общественной территории площадь у Сбербанка на ул.Советов в р.п.Любытино у дома 34 ( 1 этап) | отдел; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, ТСН | 2018 | 1.3.1 | федеральный бюджет | 466,70118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 267,50882 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 183,55300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Благоустройство общественной территории площадь у Сбербанка на ул.Советов в р.п.Любытино у дома 34 ( 2 этап) и Общественная территория (памятник Герою Советского Союза - любытинцу В.Е.Иванову) ул. В.Иванова, возле дома 2 | отдел; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, ТСН | 2019 | 1.3.1 | федеральный бюджет | 0 | 1066,94485 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 32,99815 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0 | 274,98600 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общественная территория (памятник Герою Советского Союза - любытинцу В.Е.Иванову) ул.В.Иванова, возле дома 2 (2 этап) и благоустройство общественной территории (площадь Центральная) на ул.Советов в р.п.Любытино напротив дома 46 (1 этап) | отдел; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, ТСН | 2020 | 1.3.1 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 1013,09800 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 31,33300 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 275,00000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: | 917,76300 | 1374,92900 | 1319,43100 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО: | 1136,24078 | 1374,92900 | 1319,43100 | 0 | 0 |

Приложение  3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Любытинского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

Адресный перечень

общественных территорий, расположенных на территории

Любытинского сельского поселения,

которые подлежат благоустройству в 2018-2022 годах

| № п/п | Адрес общественной территории | Наименование | Виды работ | Сроки реализации (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п.Любытино, площадь у Сбербанка на ул.Советов (1 и 2 этапы) | ремонт площади у Сбербанка | подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня, устройство асфальто-бетонных покрытий дорожек, установка скамеек, урн, информационного щита, разбивка клумб | 2018-2019 |
| 2. | Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п.Любытино, памятник Герою Советского Союза В.Иванову (1 и 2 этапы) | благоустройство территории у памятника | подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня, укладка плитки, установка скамеек, урн, разбивка клумб | 2019-2020 |
| 3. | Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п.Любытино, площадь Центральная на ул.Советов напротив дома 46 | благоустройство общественной территории (площадь Центральная) | укладка тротуарной плитки с установкой по периметру бортовых камней, разбивка клумб, посадка декоративного кустарника, обустройство газонов, объемных цветочных фигур, установка скамеек, урн | 2020-2021 |