**Муниципальная программа Любытинского муниципального района**

 **«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года» за 2022 год**

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района

2. Отчетный год : 2022г.

3.Дата составления годового отчета: 14.02.2023г.

4.Должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона и адрес электронной почты должностного лица, ответственного за подготовку годового отчета: Родионова Г.В., 8 (81668) 61-358, dorotdellub@mail.ru

**Муниципальная программа Любытинского муниципального района**

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года»**

Пояснительная записка к годовому отчету.

1. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Любытинском муниципальном районе на 2014 -2020 годы и на период до 2028 года»

За 2022 год выполнены все запланированные мероприятия подпрограммы и обеспечено выполнение всех целевых показателей. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 100 баллов.

2. Подпрограмма «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года»

За 2022 год выполнены все запланированные мероприятия подпрограммы и обеспечено выполнение всех целевых показателей. Однако расторгнут контракт по ремонту песчано-гравийного-щебеночного участка автодороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Колпина» (км 0+450 - км 1+680). Средства, профинансированные по данной подпрограмме, освоены в полном объеме, профинансировано и освоено 52808,90405 тыс.рублей. Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы составляет 99,99 баллов, так как отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федерального и областного бюджета) к плановому объему финансирования (из федерального и областного бюджета) равен 9,99 баллов.

4.Оценка эффективности муниципальной программы Любытинского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года» в целом составляет 99,995 баллов.

 Приложение N 5

к Порядку разработки муниципальных программ

Любытинского муниципального района, их

формирования, реализации и проведения оценки эффективности

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года» за 2022 год.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 1. Сведения о фин ансировании и освоении средст в муниципально й программы (тыс. руб.)** | **Всего** | **Средства федерального бюджета** | **Средства областного бюджета** | **Средства местного бюджета** | **Внебюджетные исто чники** |
| **профинан-****сировано** | **освоено** | **план на год** | **профинан****сировано** | **освое-****но** | **план на год** | **профинан-****сировано** | **освоено** | **план на год** | **профинан****сировано** | **освоено** | **профинансисировано** | **освоено** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **16** | **17** |
| **Всего по муници пальной програ мме,в том числе:** | **52 808 ,90405** | **52 808, 90405** | **0** | **0** | **0** | **35 944, 20000** | **34 510, 90246** | **34 510, 90246** | **18 509 ,90485** | **18 298, 00159** | **18 298, 00159** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма2 «Совершенствование и содержан ие дорожного хо зяйства Любыти нского муницип ального района (за исключением автомобильлных дорог федеральн ого и областного значения)на2014-2020 годы и на период до 2028 года»** | **52 808 ,90405** | **52 808, 90405** | **0** | **0** | **0** | **35 944, 20000** | **34 510, 90246** | **34 510, 90246** | **18 509, 90485** | **18 298, 00159** | **18 298, 00159** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы  |  |  |  |  | Л.А.Иванова |
| должность |  | подпись |  | И.О. Фамилия |
| СОГЛАСОВАНОПредседатель комитета финансов Администрации муниципального района  |  |  | О.В.Новикова |
| подпись |  | И.О. Фамилия |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог

федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года» за \_2022 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализациимероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |
| **1.** | **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Любытинском муниципальном районе на 2014 -2020 годы и на период до 2028 года»**  |
| 1.1. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 2022 | 0 | Мероприятия не запланированы |
| 1.2. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 2022 | 100% |  |
| 1.3. | Своевременное принятие решения о временном ограничении или прекращении движения большегрузных транспортных средств, ед. | 2022 | 100 % |  |
| 2.1 | Координация деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения | 2022 | 100 % |  |
| 2.2. | Проведение текущих и сезонных обследований дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории муниципального района | 2022 | 100 % |  |
| 2.3. | Сокращение дорожно-транспортных происшествий, % | 2022 | 100 % |  |
| 3.1. | Установка и замена несоответствующих ГОСТ дорожных знаков, обеспечивающих ориентирование участников дорожного движе-ния, ед. | 2022 | - | Мероприятия не запланированы |
| 3.2. | Разметка проезжей части, км | 2022 | - | Мероприятия не запланированы |
| 3.3. | Оборудование пешеходных переходов, ед | 2022 | - | Мероприятия не запланированы |
| 4.1. | Регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов обеспечения безопасности дорожного движения | 2022 | 100% |  |
| 4.2. | Организация встреч сотрудников государственной инспекции по безопасности дорожного движения с учащимися, их родителями, педагогами образовательных организаций муниципального района по вопросам безопасности дорожного движения, профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | 2022 | 100% |  |
| 4.3. | Проведение конкурсов, соревнований, викторин, акций, направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах | 2022 | 100% |  |
| 4.4. | Проведение конкурсов, соревнований, викторин, акций, направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, формированию стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | 2022 | 100% |  |
|  | **Подпрограмма «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства** **Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года»** |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений | 2022 | 100% |  |
| 1.1.1 | в .т. ч.: «Любытино – Разгон – Луково»Приоритетный проект «Дорога к дому» приобретение и установка дорожных знаков | 2021 | - | Мероприятия реализованы в 2021г |
| 1.1.2 | Расчистка полосы отвода и водоотводных канав на автодороге общего пользования местного значения «Селище – Слобода» с подъездами №1 и №2 к д. Ше-реховичи» (км 3+500- км 5+500) в Любытинском муниципальном районе Новгородскойобласти.  | 2022 | 100 % |  |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, в том числе: | 2022 | 100 % |  |
| 2.1.1 | Бокситогорск» - Звонец - Теребутенец , ЖД ст. «Теребутенец»;«Зарубино - Репищи»;«Своятино - Коромыслово»;«Подберезье - Жадово»;«подъезд к Кременичи»;«Кременичи - Усадье»;«Ярцево – Заднево | 2019 | - | Мероприятия реализованы в 2019г |
| 2.1.2 | п. Любытино ул. Комсомольская, ул. Первомайская, д.Бор ул. Центральная, «Селище - Слобода с подъездами № 1 и № 2 к д. Шереховичи» | 2019 | - | Мероприятия реализованы в 2019г |
| 2.1.3 | «Подъезд к с.Зарубино» | 2019 | - | Мероприятия реализованы в 2019г |
| 2.1.4 | «Водогон – Тальцы - Петровское» | 2019 | - | Мероприятия реализованы в 2019г |
| 2.1.5 | «Водогон – Тальцы - Петровское» | 2020 | - | Мероприятия реализованы в 2020г |
| 2.1.6 | Проверка достоверности сметной стоимости, строительный контроль | 2022 | 100 % |  |
| 2.1.7 | «Селище - Слобода с подъездами № 1 и № 2 к д. Шереховичи» | 2020 | - | Мероприятия реализованы в 2020г |
| 2.1.8 | «Подъезд к с.Зарубино»; «Подъезд к д.Вычерема»Приоритетный проект «Дорога к дому» | 2020 | - | Мероприятия реализованы в 2020г |
| 2.1.9 | Выполнение аварийно-восстановительных работ в местах ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по автомобильной дороге: "Гудок - Большие Светицы" км 0 + 600 - км 0 + 800;выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: "Гудок - Большие Светицы" км 0 + 000 - км 0 + 600, км 0 + 800 - км 2 + 100; км 2 +150-км 2 +350 "Селище – Сло-бода с подъ-ездами 1 и 2 к д. Шереховичи";"Любытино - Неболчи - Бокситогорск" - Звонец – Теребу-тенец"; Водогон - Тальцы – Петровское"; "Подъезд к д. Большое Заборовье"; "Неболчи-Глебова Гора – Обречиха"; "Любытино-Никольское- | 2020 | - | Мероприятия реализованы в 2020г |
| 2.1.10 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Любытино – Разгон – Луково» примыкание автомобильной дороги к ул. Пушкинская в рп Любытино, площадь 50 м2км 0+000– км 1+100;км 7+400 – км 8+000; км 8+600 – км 9+300;км7+100 – км 7+400;км 9+300 – км 9+683 Приоритетный проект «Дорога к дому» | 2021 | - | Мероприятия реализованы в 2021г |
| 2.1.11 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: "Любытино - Неболчи - Бокситогорск" - Звонец - Теребутенец" км0+840-км1+060;км 1+160-км 2+200; км 2+200-км 2+400; км 2+700-км 2+800; км 3+840-км 4+037  "Любытино-Никольское-Пустошки"; км 0+000-км 7+990 подсыпка обочин;км 5+940-км 7+990, замена трубопереезда на участке (км 2+150) | 2021 | - | Мероприятия реализованы в 2021г |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.12 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «Комарово-Дубровка» | 2021 | - | Мероприятия реализованы в 2021г |
| 2.1.13 | Ремонт асфальтобетонной дороги общего пользования местного значения «Селище - Слобода с подъездами №1 и №2 к д. Шереховичи» (км 5+650 - км 6+625), строительный контрольПриоритетный проект «Дорога к дому» | 2022 | 100% |  |
| 2.1.14 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Любытинском муниципальном районе Новгородской области «Водогон-Тальцы-Петровское» (км 10+800-км 19+200),(км 14+459), (км 18+160); "Мстинская Новинка-Хвощевик";  «Любытино – Неболчи – Бокситогорск – “Звонец – Теребутенец» (км 4+037 – км 6+200); Комарово-Дубровка» (км 0+000 –км 1+000); «Комарово-Дубровка» (км 1+000 –км 1+500); «Любытино – Неболчи – Бокситогорск – “Звонец – Теребутенец» (км 35+090-км 35+790); ( км 30+200-км 30+300); (км 32+100-км 32+200); «Любытино – Неболчи – Бок-ситогорск – “Звонец – Тере-бутенец» (км 6+200 - км 6+786). Ремонт песчано-гравийного-щебеночного участка автодороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Колпина» (км 0+000 –км 0+450). Ремонт песчано-гравийного-щебеночного участка автодо-роги общего пользования местного значе-ния «Подъезд к д.Колпина» (км 0+450 - км 1+680), строительный контроль | 2022 | 100 % |  Не выполнены мероприятия по ремонту песчано-гравийного-щебеночного участка автодо-роги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Колпина» (км 0+450 - км 1+680), контракт рассторгнут |
| 2.1.15 | Ремонт деревянного моста через р.Прикша, расположенного в д.Галица Любытинского района Новгородской области  | 2022 | 100% |  |
| 3.1. | Строительство автомобильной дороги «Зарубино-Репищи» | 2014 | - | Мероприятия реализованы в 2014г |
| 4.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | 2015 | - | Мероприятия реализованы в 2015г |

 --------------------------------

 <\*> Указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года» за 2022 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя, ед. измерения | значение целевого показателя | обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| план на текущий год | факт за отчетный период |
|  | **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Любытинском муниципальном районе на 2014 -2020 годы и на период до 2028 года»** |
|  | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, км | 0 | 0 |  |
|  | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 3,3 | 3,3 |  |
|  | Своевременное принятие решения о временном ограничении или прекращении движения большегрузных транспортных средств, ед. | 1 раз в год | 1 раз в год |  |
|  | Координация деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения | ежеквартально | ежеквартально |  |
|  | Проведение текущих и сезонных обследований дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории муниципального района | 2 раза в год | 2 раза в год |  |
|  | Сокращение дорожно-транспортных происшествий, % | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Установка дорожных недостающих и замена несоответствующих ГОСТ дорожных знаков, обеспечивающих ориентирование участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района, ед. | 0 | 0 |  |
|  | Разметка проезжей части, км | 0 | 0 |  |
|  | Оборудование пешеходных переходов, ед. | 0 | 0 |  |
|  | Регулярное освещение в средствах массовой информации, вопросов обеспечения безопасности дорожного движения | ежеквартально | ежеквартально |  |
|  | Организация встреч сотрудников Государственной инспекции по безопасности дорожного движения с учащимися, их родителями, и педагогами образовательных организаций муниципального района по вопросам безопасности дорожного движения, профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |
|  | Проведение конкурсов, соревнований, викторин, акций, направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |
|  | Проведение конкурсов, соревнований, викторин, акций, направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, формированию стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфередорожного движения | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |
|  | **Подпрограмма «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства** **Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года»** |
|  |  Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений, в общей доле автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 100% | 100% |  |
|  |  Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, км | 15,722 | 15,722 |  |
|  |  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 90,0 | 90,0 |  |
|  |  Долевой показатель объема выполненных работ по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 0 | 0 |  |
|  |  Долевой показатель объема выполненных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 0 | 0 |  |

Приложение N 6

к Порядку

разработки муниципальных программ

Любытинского муниципального района,

 их формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Любытинского муниципального района ««Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года»

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЛЮБЫТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Любытинского муниципального района (далее - муниципальная программа), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальной программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных результатов как по отдельным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы, так и по муниципальной программе в целом.

2. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители по каждой подпрограмме муниципальной программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф1 + пэф2 + ...) / n, где:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭФ | - | эффективность реализации муниципальной программы; |
| пэф | - | оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы в баллах; |
| n | - | количество подпрограмм муниципальной программы. |

**99,995=(100+99,99)/2**

При отсутствии подпрограмм оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в соответствии с [критериями](#P998) оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

4. Ответственные исполнители муниципальных программ ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляют в отдел экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства Администрации муниципального района заполненную таблицу по каждой подпрограмме согласно приложению к настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле, приведенной в [пункте 3](#P962) настоящего Порядка, в письменной форме.

5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:

программы, оценка эффективности которых составляет до 69 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 70 до 79 баллов, признаются умеренно эффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 80 до 89 баллов, признаются эффективными;

программы, оценка эффективности которых составляет от 90 до 100 баллов, признаются высокоэффективными.

Приложение

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ Любытинского

муниципального района

КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации подпрограммы

**«Повышение безопасности дорожного движения в Любытинском муниципальном районе на 2014 -2020 годы и на период до 2028 года»**

 (наименование подпрограммы)

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2024 года»

 (наименование муниципальной программы)

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиекритерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценкиэффекти-вности(от 0 до 1) | Вескритерия оценки эффекти-вности | Оценка эффективности в баллах(гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутыхи запланированных подпрограммой целевыхпоказателей | отношение количества достигнутых к количествузапланированных подпрограммой целевыхпоказателей | 1 | 35 | 35 |
| 2. | Выполнение мероприятийподпрограммы | отношение выполненныхв отчетном годумероприятийподпрограммы <\*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы | 1 | 25 | 25 |
| 3. | Уровень фактическогообъема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федерального и областного бюджета) к плановому объему финансирования(из федерального и областного бюджета) | 1 | 10 | 10 |
| 4. | Отклонение освоенногообъема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования изобластного бюджета | отношение освоенного объема финансирования кфактическому объему финансирования из областного бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Отклонение освоенногообъема финансирования из федерального бюджета от фактического объемафинансирования из федерального бюджета <\*\*> | отношение освоенногообъема финансирования к фактическому объему финансирования изфедерального бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенногообъема финансированияиз местных бюджетов отфактического объемафинансирования из местных бюджетов <\*\*> | отношение освоенногообъема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенногообъема финансированияиз внебюджетныхисточников отфактического объема финансирования из внебюджетныхисточников <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования кфактическому объемуфинансирования из внебюджетных источников | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности Реализацииподпрограммы в баллах(пэф) <\*\*\*> | x | x | x | 100 |

--------------------------------

<\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<\*\*> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы средств из федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.

Приложение

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ Любытинского

муниципального района

КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации подпрограммы

**«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года»**

 (наименование подпрограммы)

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года»

 (наименование муниципальной программы)

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиекритерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценкиэффекти-вности(от 0 до 1) | Вескритерия оценки эффекти-вности | Оценка эффективности в баллах(гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутыхи запланированных подпрограммой целевыхпоказателей | отношение количества достигнутых к количествузапланированных подпрограммой целевыхпоказателей | 1 | 35 | 35 |
| 2. | Выполнение мероприятийподпрограммы | отношение выполненныхв отчетном годумероприятийподпрограммы <\*> к общему числу запланированных в отчетном году мероприятий подпрограммы | 1 | 25 | 25 |
| 3. | Уровень фактическогообъема финансирования подпрограммы | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федерального и областного бюджета) к плановому объему финансирования(из федерального и областного бюджета) | 0,999 | 10 | 9,99 |
| 4. | Отклонение освоенногообъема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования изобластного бюджета | отношение освоенного объема финансирования кфактическому объему финансирования из областного бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Отклонение освоенногообъема финансирования из федерального бюджета от фактического объемафинансирования из федерального бюджета <\*\*> | отношение освоенногообъема финансирования к фактическому объему финансирования изфедерального бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенногообъема финансированияиз местных бюджетов отфактического объемафинансирования из местных бюджетов <\*\*> | отношение освоенногообъема финансирования к фактическому объему финансирования из местных бюджетов | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенногообъема финансированияиз внебюджетныхисточников отфактического объема финансирования из внебюджетныхисточников <\*\*> | отношение освоенного объема финансирования кфактическому объемуфинансирования из внебюджетных источников | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности Реализацииподпрограммы в баллах(пэф) <\*\*\*> | x | x | x | 99,99 |

--------------------------------

<\*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<\*\*> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы средств из федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<\*\*\*> Сумма баллов по графе 6.