##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.03.2022 № 299

р.п.Любытино

Об утверждении ранжированного перечня многоквартирных домов, расположенных на территории Любытинского муниципального района,

на 2023-2025 годы

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 304 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области» Администрация Любытинского муниципального района                         ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый ранжированный перечень многоквартирных домов,  расположенных на территории Любытинского муниципального района, на 2023-2025 годы.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель

Главы администрации                                                      С.В.Матвеева

Утвержден

постановлением Администрации

муниципального района

от 31.03.2022 № 299

Ранжированный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Любытинского муниципального района

Новгородской области на 2023-2025 годы

| № п/п | Адрес МКД | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Плановый год проведения капитального ремонта в МКД | Количество баллов по МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | р.п.Любытино, ул.Советов, д.129 | ремонт системы теплоснабжения | 2023 | 30 |
| 2. | р.п.Любытино, ул.Советов, д.133 | ремонт системы теплоснабжения | 2023 | 30 |
| 3. | р.п.Любытино, ул.Советов, д.137 | ремонт системы теплоснабжения | 2023 | 30 |
| 4. | с.Зарубино, ул.Зеленая, д.16 | ремонт системы теплоснабжения | 2023 | 30 |
| 5. | с.Зарубино, ул.Пролетарская, д.3а | ремонт системы теплоснабжения | 2023 | 30 |
| 6. | с.Зарубино, ул.Зеленая, д.12 | ремонт крыши | 2023 | 30 |
| 7. | с.Зарубино, ул.Артема, д.8 | ремонт крыши | 2023 | 30 |
| 8. | с.Зарубино, ул.Артема, д.10а | ремонт крыши | 2023 | 30 |
| 9. | р.п.Любытино, ул.Советов, д.38 | ремонт крыши | 2023 | 30 |
| 10. | р.п.Любытино, ул.Советов, д.127 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2023 | 30 |
| 11. | р.п.Любытино, ул.Речная, д.20а | ремонт системы водоотведения | 2023 | 30 |
| 12. | р.п.Любытино, ул.Советов, д.125 | ремонт системы водоотведения | 2023 | 30 |
| 13. | с.Зарубино, ул.Артема, д.10 | ремонт системы водоотведения | 2023 | 30 |
| 14. | р.п.Любытино, ул.Советов, д.27 | ремонт системы электроснабжения | 2023 | 30 |
| 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. | р.п.Любытино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.4 | ремонт фундамента | 2024 | 20 |
| 16. | р.п.Любытино, ул.Советов, д.131 | ремонт системы водоотведения | 2024 | 20 |
| 17. | р.п.Любытино, ул.Речная, д 20 | ремонт системы водоотведения | 2024 | 20 |
| 18. | р.п.Любытино, ул.Советов, д.101 | ремонт системы водоотведения | 2024 | 20 |
| 19 | с.Зарубино, ул.Обломовка, д.3 | ремонт системы водоотведения | 2024 | 20 |
| 20. | р.п.Любытино, ул.Советов, д.135 | ремонт системы газоснабжения | 2024 | 20 |
| 21. | р.п.Неболчи, ул.Октябрьская, д.4 | ремонт системы электроснабжения | 2024 | 20 |
| 22. | с.Зарубино, ул.Пролетарская, д.9 | ремонт системы электроснабжения | 2024 | 20 |
| 23. | р.п.Неболчи, ул.Комсомольская, д.6 | ремонт крыши | 2024 | 20 |
| 24. | р.п.Неболчи, ул.Первомайская, д.9 | ремонт крыши | 2024 | 20 |
| 25. | р.п.Неболчи, ул.Советская, д.22 | ремонт крыши | 2024 | 20 |
| 26. | с.Шереховичи, ул.Учительская, д.2 | ремонт крыши | 2024 | 20 |
| 27. | р.п.Любытино, ул.В.Иванова, д.8 | ремонт крыши | 2024 | 20 |
| 28. | с.Зарубино, ул.Коммунарная, д.4 | ремонт крыши | 2024 | 20 |
| 29. | с.Зарубино, ул.1 Мая, д.13 | ремонт крыши | 2024 | 20 |
| 30. | с.Зарубино, ул.1 Мая, д.15 | ремонт крыши | 2024 | 20 |
| 31. | с.Зарубино, ул.Труда, д.6 | ремонт крыши | 2024 | 20 |
| 32. | с.Зарубино, ул.1 Мая, д.30 | ремонт системы теплоснабжения | 2024 | 20 |
| 33. | с.Зарубино, ул.1 Мая, д.34 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2024 | 20 |
| 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34. | р.п.Неболчи, ул.Гагарина, д.3 | ремонт системы электроснабжения | 2025 | 20 |
| 35. | с.Зарубино, ул.Артема, д.18 | ремонт крыши | 2025 | 20 |
| 36. | д.Артём, ул.Центральная, д.36 | ремонт крыши | 2025 | 20 |
| 37. | д.Большой Городок, ул.Магистральная, д.21 | ремонт крыши | 2025 | 20 |
| 38. | р.п.Любытино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.2 | ремонт крыши | 2025 | 20 |
| 39. | р.п.Любытино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.10 | ремонт крыши | 2025 | 20 |
| 40. | р.п.Любытино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.12 | ремонт крыши | 2025 | 20 |
| 41. | р.п.Любытино, ул.Советов, д.19 | ремонт крыши | 2025 | 20 |
| 42. | с.Шереховичи, ул.Федорковская, д.16 | ремонт системы водоотведения | 2025 | 20 |
| 43. | р.п.Любытино, ул.В. Иванова, д.45 | ремонт системы водоотведения | 2025 | 10 |
| 44. | р.п.Любытино, ул.В. Иванова, д.45А | ремонт системы водоотведения | 2025 | 20 |
| 45. | д.Большой Городок, ул.Магистральная, д.29 | ремонт системы теплоснабжения | 2025 | 20 |
| 46. | р.п.Любытино, ул.Пушкинская, д.26 | ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения | 2025 | 15 |